****

**Собрание депутатов**

**Катав-Ивановского муниципального района**

**РЕШЕНИЕ**

20 июня 2012 года № 419

О газификации в Катав-Ивановском

муниципальном районе на 2011-2015 гг.

Заслушав информацию Первого заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района Овчинникова В.Е., Собрание депутатов Катав-Ивановского муниципального района

РЕШАЕТ:

1. Информацию о газификации в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2011-2015 гг. принять к сведению (прилагается).
2. Администрации Катав-Ивановского муниципального района совместно с аппаратом Собрания депутатов подготовить обращения в адрес Губернатора и Законодательного Собрания Челябинской области по выделению средств на газификацию Катав-Ивановского муниципального района.

Председатель Собрания депутатов

Катав-Ивановского муниципального района Е.В.Калиничев

Информация

о газификации в Катав-Ивановском муниципальном районе

на 2011-2015 гг.

В 2011 году в Катав-Ивановском муниципальном районе сданы газопроводы по Пугачёвской (частное строительство строительства (Ахремов; Калинин; Козлов - ул.Пугачевская) и др..

План на 2011 год - газифицировать 50 домов и квартир. Газифицировано 86 домов и квартир на ранее построенных газопроводах.

Выполнены проекты газификации:

1 - На газификацию в Катав-Ивановске (ул. Ленина - Майская пл., ограниченных пер. Свободы и Больщиковым пер.) Стоимость строительства 7 422, 236 тыс. руб. Протяжённость 4,0 км Возможность подключить 100 домов. (Есть положительное заключение Госэкспертизы). Возможность подключения 100 домов.

1. - На газификацию в Юрюзани (ул.К. Маркса, Кричная и др.) Стоимость строительства 38648, 12 тыс. руб. Протяжённость 14,79 км Возможность подключить 400 домов и квартир.(Есть положительного заключения Госэкспертизы).
2. - На газификацию в Юрюзани (ул. Сахарова, Гончарова и др.) Стоимость строительства 7 070, 892 тыс. руб. Протяжённость 4,2 км Возможность подключить 62 домов и квартир. (Нет положительного заключения Госэкспертизы).
3. - На газификацию в Юрюзани (ул. Тимирязева, Свердлова, Стадионная) Стоимость строительства 15 960,468 тыс. руб. Протяжённость 4,2 км Возможность подключить 76 домов. (Нет положительного заключения Госэкспертизы).
4. Перекладка трубы с диам. 76 мм на трубу диам. 159 мм на газопроводе по ул. И.Тараканова к банно-прачечному комбинату. (Нет положительного заключения Госэкспертизы).
5. Совместно с Усть-Катавским городским округом начата работа по проектированию газопровода для пос. Вязовая с возможностью газифицировать детский оздоровительный лагерь «Золотой родник».

План на 2012 год - 30 домов и квартир.

Первый заместитель

Главы Катав-Ивановского

муниципального района В.Е. Овчинников