Собрание депутатов

Катав-Ивановского муниципального района

РЕШЕНИЕ

20 июня 2012 года                                                                                          № 422

Об утверждении инвестиционной программы  «Реконструкция и модернизация системы   теплоснабжения Катав-Ивановского муниципального района на 2012- 2013 годы»

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Уставом Катав-Ивановского муниципального района

РЕШАЕТ:

- Утвердить инвестиционную программу  «Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения Катав-Ивановского муниципального района  на 2012- 2013 годы», согласно приложению

- Настоящее решение опубликовать в районной газете «Авангард».

- Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава  Катав-Ивановского

муниципального района                                                              Е.Ю. Киршин

- Приложение

- к решению Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района №  422 от  20.06.2012

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

«Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения  Катав-Ивановского

муниципального района на 2012-2013 годы»

| Наименование программы: | Инвестиционная программа «Реконструкция и модернизации системы теплоснабжения Катав-Ивановского муниципального района на 2012-2013 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки: | Распоряжение Администрации Катав-Ивановского муниципального района об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы «Реконструкции и модернизации системы теплоснабжения Катав-Ивановского муниципального района на 2012-13 годы» |
| Заказчик программы: | Администрация Катав-Ивановского муниципального района |
| Наименование разработчика программы: | Управление строительства и инженерного обеспечения Администрация Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области |
| Цели и задачи инвестиционной программы: | Цель программы: -Обеспечение бесперебойной и безаварийной подачи тепловой энергии от источника до потребителя Задачи программы: 1. Строительство 3 модульных котельных 2. Проведение комплекса мероприятий по реконструкции инженерных коммуникаций 3. Разработка проектно- сметной документации на основании технических условий на подключение и устройство инженерных коммуникаций к модульным котельным |
| Сроки реализации программы: | 2012 - 2013 годы |
| Объемы и источники финансирования: | Источником финансирования Программы является инвестирование объектов капитального строительства котельных г. Юрюзань, теплосетей, электросетей, газовых сетей, проведения изыскательских работ и бурение скважин Объемы финансирования Программы всего: 198327,24 тыс. руб. На 2012 год 131127,24 тыс. руб. На 2013 год 67200,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации инвестиционной программы: | Реализация программы обеспечит достижение следующих результатов: - снижение издержек системы теплоснабжения; - повышение надежности, безопасности и качества теплоснабжения; - безубыточная работа предприятия коммунальной сферы, занимающегося производством и реализацией тепловой энергии; - повышение энергоэффективности и развитие энергосбережения; - обеспечение сбалансированности коммерческих интересов субъектов теплоснабжения и потребителей. - Круглогодичная поставка горячей воды, соответствующей требованиям санитарных норм, потребителям |

Введение

Инвестиционная программа «Реконструкции и модернизации системы теплоснабжения  Катав-Ивановского муниципального района  на 2012-2013 годы» (далее - Программа)  разработана в соответствии с Федеральными законами от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 года № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».

Инвестиционная программа разработана на основании:

- технического задания на разработку Реконструкции и модернизации системы отопления г.Юрюзань Катав-Ивановского мунипального района на 2012 - 2013 годы, утвержденного распоряжением Администрации;

Программа может быть пересмотрена в случаях, предусмотренных пунктом 14 статьи 11 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса.

- ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г. ЮРЮЗАНИ

1.1 Общая характеристика

Централизованное теплоснабжение г. Юрюзани осуществляется от одного источника тепла - районной котельной. Отпуск тепла от котельной производится по заниженному температурному графику 75-55 ºС. На источнике тепла производится качественное регулирование отпуска тепла в сеть, при котором расход воды на отопление сохраняется неизменным, а температура ее изменяется в зависимости от температуры наружного воздуха.

Тепло от котельной в город поступает по трем тепломагистралям:

- Ду 500 - Город;

- Ду 400 - пос. ЮРЭС, п. Сосновка

- Ду 219 старый центр

Потребители этих направлений присоединены к тепловым сетям непосредственно через индивидуальные тепловые пункты (ИТП), за исключением домов барачного типа и частного сектора, которые не имеют своих ИТП.

Присоединение потребителей выполнено:

• для обеспечения нагрузок отопления - по зависимой схеме;

• для нагрузок горячего водоснабжения - по открытой схеме.

Максимальная тепловая мощность котельной по данным режимных испытаний составляет

64 Гкал/час. Максимальная среднечасовая выработка районной котельной  в январе месяце составила – 23,1 Гкал/час.

Общее количество населения, пользующегося горячей водой, составляет 6600 человек.

В летнее время котельная не работает, подача горячей воды потребителям не производится.

1.2 Характеристика источника

В районной котельной установлены два водогрейных котла ПТВМ-30М, ст. №4 и №5

производительностью 40 Гкал/час каждый (год ввода в эксплуатацию 1992 г.). По данным режимных испытаний фактическая производительность котлов - 32 Гкал/час каждый. В работе постоянно находится один котёл, второй - в резерве или ремонте.

Для циркуляции сетевой воды в котельной установлены 2 группы сетевых насосов. Одна

группа насосов СЭ 1250-140 – 2 шт. (1 рабочий + 1 резервный) работает на направление – Город. Другая группа насосов СЭ 1250-70 – 2 шт. (1 рабочий + 1 резервный) работает на направление – поселок ЮРЭС.

В настоящее время потери напора сетевой воды на котлах составляет 5-6 кгс/см2, при

нормативных значениях 1.6-1.8 кгс/см2. Для обеспечения необходимого располагаемого напора на выводах теплосети в направлении поселка ЮРЭС из-за больших потерь напора на котлах используется дополнительная группа насосов СЭ 1250-70, что в конечном итоге приводит к большим удельным затратам электроэнергии на выработку 1 Гкал тепловой энергии.

Подпитка теплосети осуществляется технической водой из реки Б. Сатка. Исходная вода предварительно проходит через механический фильтр, Na-катионитовый фильтр и без деаэрации поступает на  сетевые насосы.

Здание котельной, где установлены водогрейные котлы, построено в 1951 году и требует серьезного капитального ремонта.

На выводах теплосети из котельной установлены приборы учета на базе приборов КСД.

Расход сетевой воды в направлении – Город составляет 660 т/час; в направлении поселка

ЮРЭС – 240 т/час.

1.3 Характеристика тепловых сетей

Тепло на город подается от котельной по двум тепломагистралям:

• 2Ду 500 в направлении – Город (год ввода в эксплуатацию-1985) с фактическим

расходом теплоносителя 660 т/час (16,86 Гкал/час);

• 2Ду 400 в направлении поселка ЮРЭС (год ввода в эксплуатацию-1987) с

фактическим расходом теплоносителя 240 т/час (6,24 Гкал/час).

Город Юрюзань расположен в горной зоне, максимальный перепад высот между котельной и потребителями составляет 80м. В следствии горного рельефа местности требуются повышенные затраты электроэнергии на транспортировку теплоносителя от котельной до потребителя. Поэтому в составе теплосетей работают повысительные насосные станции. Магистральные сети от котельной до тепловых насосных надземной прокладки. Внутриквартальные сети (в основном после тепловых насосных станций) - подземной прокладки.

В насосных ТН №1, 2, ЦТН ЮМЗ, 5 один двигатель насоса из каждой группы оснащен частотным преобразователем, что позволяет поддерживать стабильное заданное давление на выходе теплосети из насосной.

Объем внешних тепловых сетей города (магистральных и квартальных сетей) без учета внутренних сетей потребителей составляет – 2600 м3. Общая протяженность наружных тепловых сетей города в однотрубном исчислении составляет – 54 490 м (длина трассы-27 245м). Теплоизоляция трубопроводов тепловых сетей выполнена минераловатными плитами. Состояние теплоизоляции удовлетворительное.

1.4 Характеристика потребителей тепла

Основными потребителями тепла в городе являются:

• жилой фонд – 24,6 Гкал/час;

• частный сектор – 0,38 Гкал/час;

• здания социально-культурного значения – 3,96 Гкал/час;

• прочие потребители – 1,75 Гкал/час.

Присоединение систем отопления потребителей к тепловым сетям выполнено по зависимой схеме без смесительных устройств. Присоединение систем ГВС выполнено по открытой схеме водоразбора в основном без циркуляционного трубопровода. В летнее время горячее водоснабжение города отсутствует.

Часть жилого фонда составляет малоэтажная застройка и частный сектор. Присоединение к тепловым сетям таких потребителей организовано без ИТП.

2.ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРИНЯТИЯ ПРОГРАММЫ

Существующая схема теплоснабжения города Юрюзань имеет следующие недостатки:

1. Водогрейные котлы на источнике имеют сверхнормативное гидравлическое

сопротивление, следствие - увеличение расхода электроэнергии на привод сетевых насосов.

2. Гидравлическая схема циркуляции сетевой воды в котельной выполнена нерационально, что также приводит к завышенному расходу электроэнергии сетевыми насосами.

3. Не все потребители обеспечены расчетным количеством тепла в связи с заниженным температурным графиком отпуска тепловой энергии котельной.

4. Качество горячей воды у потребителей не соответствует ГОСТ 2874-82, так как система ГВС в городе открытая, а подпитка теплосети на источнике производится технической водой.

5. Регулирование и контроль расхода тепловой энергии не возможно производить в жилых домах, не оборудованных ИТП (в том числе - частный сектор).

6. Системы ГВС жилых домов в основном выполнены без циркуляционных трубопроводов, что приводит к перерасходу тепловой энергии и воды.

7. Завышена мощность насосов, установленных на перекачных насосных станциях. На насосах, где не установлены частотные преобразователи, регулирование производительности производится дросселированием потока, что увеличивает затраты электроэнергии на перекачку теплоносителя.

8. В летнее время горячая вода потребителям не подается.

В настоящее время весь комплекс: котельная, тепловые сети, системы отопления зданий - не обеспечивает нормальное и безаварийное теплоснабжение Юрюзанского городского поселения. Котельная не в состоянии обеспечить всю подключенную нагрузку.

Основной причиной этого является изношенное, морально и физически устаревшее и требующее замены оборудование котельной. Температурный график работы котельной не может обеспечить нормальную работу ГВС в режиме открытого водоразбора.

В целом система теплоснабжения Юрюзанского городского поселения не эффективна, основные показатели ее функционирования, прежде всего расход э/энергии и объем подпитки тепловых сетей, значительно превышает нормативные.

Теплоснабжение является убыточным из-за значительного превышения фактических затрат над утвержденными тарифами.

Все это указывает на необходимость модернизации системы теплоснабжения Юрюзанского городского поселения посредством строительства 3 новых котельных.

3.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целью программы является:

-Обеспечение бесперебойной и безаварийной подачи тепловой энергии от источника до потребителя;

-круглогодичное обеспечение населения горячим водоснабжением ;

- активизацией процесса развития социальной инфраструктуры города путем повышения качества оказываемой услуги теплоснабжения.

В соответствии с поставленной целью программа ориентирована на решение следующих задач:

1.Проведение проектно-изыскательских работ по определению источников питания котельных (вода, газ, э/энергия)

2. Строительство 3 новых  котельных

3. Проведение комплекса мероприятий по реконструкции инженерных коммуникаций:

- тепловых сетей

- электрических сетей

-газовых сетей

4.СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация программы рассчитана на 2 года 2012-2013 гг.

5.СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Для оптимального решения проблемы обеспечение бесперебойной и безаварийной подачи тепловой энергии до потребителей и решения поставленных задач и достижения планируемых индикативных показателей программы предусмотрены следующие мероприятия по этапам выполнения:

1 ЭТАП

| № | Наименование мероприятия | Краткая характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Утверждение схемы земельных участков по строительство котельных | Утверждаются постановлением Администрации |
| 2 | Выдача технических условий на подключение модульных котельных к существующим инженерным системам газо-, водо-, теплоснабжения, водоотведения. |  |
| 3 | Выполнение проектных работ на строительство и врезку подводящих инженерных коммуникаций (газопроводные сети, электрические сети, канализационные сети, тепловые сети) |  |
| 4 | Выполнение изыскательских работ с целью последующего бурения разведочно-эксплуатационных скважин для технического водоснабжения котельных. |  |

2 ЭТАП

| № | Наименование мероприятия | Краткая характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт существующих теплотрасс: -ул. Гончарова-п. ЮРЭС -ул. Гончарова-п.Сосновка -ул. Тараканова -ул. Гагарина - от центрального бойлера до 1 подкачивающей станции | Протяженность 750м Протяженность 600м Протяженность 500м Протяженность 720 м Протяженность 300м |
| 2 | Строительство 3 модульных котельных: - Блочно-модульная котельная №1 - Блочно-модульная котельная №2 - Блочно-модульная котельная №3 | -в районе дома по ул. Гончарова 1 мощностью 5,571мВт - в районе дома по ул. Застенная 1 мощность 2,184 мВт - в районе дома по ул. Гагарина 15 мощность 19,747 мВт |
| 3 | Строительство инженерных коммуникаций от модульных котельных до точки врезки в существующие сети: |  |
|  | - Блочно-модульная котельная №1 |  |
|  | -тепловые сети | 100 м |
|  | -водопроводные сети | 250м |
|  | -газовые сети | 250м |
|  | -электрические сети | 250м |
|  | 2. Блочно-модульная котельная №2 |  |
|  | -тепловые сети | 50м |
|  | -водопроводные сети | 200м |
|  | - газовые сети | 2000м |
|  | -электрические сети | 50м |
|  | 3. Блочно-модульная котельная №3 |  |
|  | -тепловые сети | 200м |
|  | -водопроводные сети | 100м |
|  | - газовые сети | 500м |
|  | -электрические сети | 200м |
| 4 | Бурение скважин для технического водоснабжения котельных: -бурение 2 поисковых скважин -бурение 2 разведочно -эксплуатационных скважин | Диаметр бурения 295мм и 495мм |

3 ЭТАП

| № | Наименование мероприятия | Краткая характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ввод котельных в эксплуатацию | До 01.10. 2012г. |
| 2 | Благоустройство | До 01.10. 2013г. |
| 3 | Ремонт системы горячего водоснабжения г. Юрюзани с установкой водоподогревателей | До 01.10. 2013 г. |

6.РАСЧЕТ НЕОБХОДИМЫХ ОБЪЕМОВ

ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД 2012-2013 ГГ.

Для  достижения баланса интересов потребителей коммунальных услуг и самих предприятий коммунального комплекса, а также для снижения рисков инвестирования при обосновании финансовой потребности проектом предусмотрено использование бюджетных средств, из областного и местного бюджетов.

В Приложении 1 указаны объем и источники финансирования  программы

7. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ОЦЕНКИ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Реализация программы позволит:

- заменить устаревшие мощности существующей котельной и коммуникаций;

- обеспечить население Юрюзанского городского поселения теплом и круглогодично горячей водой, соответствующей требованиям санитарных норм;

- обеспечить качество поставляемой тепловой энергии до  уровня, соответствующего

государственному стандарту;

4.   сократить расходы на ремонт тепловых сетей и котлов;

5.  уменьшить объемы потребления воды на технологические нужды  котельных;

Приложение 1

к программе  «Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения Катав-Ивановского муниципального района на 2012-2013 гг.»

Объемы финансирования программы

|  | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Всего затрат на реализацию Программы Тыс. руб. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждение схемы земельных участков по строительство котельных | На безвозмездной основе |  |  |  |
|  | Выдача технических условий на подключение модульных котельных к существующим инженерным системам газо-, водо-, теплоснабжения, водоотведения. | На безвозмездной основе |  |  |  |
|  | Выполнение проектных работ на строительство и врезку подводящих инженерных коммуникаций (газопроводные сети, электрические сети, канализационные сети, тепловые сети) | ОБ | 4000,0 | 4000,0 |  |
|  | Выполнение изыскательских работ с целью последующего бурения разведочно-эксплуатационных скважин для технического водоснабжения котельных. | МБ | 153,6 | 153,6 |  |
|  | Ремонт теплотрассы ул. Гончарова-п. ЮРЭС | ОБ МБ | 4021,34 150,0 | 4021,34 150,0 |  |
|  | Ремонт теплотрассы ул. Гончарова-п.Сосновка | ОБ МБ | 6500,0 325,0 | 6500,0 325,0 |  |
|  | Ремонт теплотрассы ул. Тараканова | ОБ МБ | 6562,4 325,0 | 6562,4 325,0 |  |
|  | Ремонт теплотрассы ул. Гагарина | ОБ МБ | 4104,9 155,0 | 4104,9 155,0 |  |
|  | Ремонт теплотрассы от центрального бойлера до 1 подкачивающей станции | ОБ МБ | 928,0 45,0 | 928,0 45,0 |  |
|  | Блочно-модульная котельная №1 | Средства инвестора | 18000,0 | 18000,0 |  |
|  | Блочно-модульная котельная №2 | Средства инвестора | 11500,0 | 11500,0 |  |
|  | Блочно-модульная котельная №3 | Средства инвестора | 45544,6 | 45544,6 |  |
|  | Строительство тепловых сетей | ОБ МБ | 47000,0 60,0 | 47000,0 60,0 |  |
|  | Строительство водопроводных сетей | ОБ МБ | 3850,0 55,0 | 3850,0 55,0 |  |
|  | Строительство газовых сетей | ОБ МБ | 6050,0 85,0 | 6050,0 85,0 |  |
|  | Строительство электросетей | ОБ МБ | 2500,0 35,0 | 2500,0 35,0 |  |
|  | Бурение 2 поисковых скважин | ОБ | 2177,4 | 2177,4 |  |
|  | Бурение разведочно -эксплуатационной скважины котельной №2 | ОБ | 3000,0 | 3000,0 |  |
|  | Бурение разведочно -эксплуатационной скважины котельной №3 | ОБ | 4500,0 | 4500,0 |  |
|  | Благоустройство и планировка территории около котельных | Средства инвестора |  |  | 10000,0 |
|  | Ремонт системы горячего водоснабжения г. Юрюзани с установкой водоподогревателей | ОБ МБ Средства собственников | 32000 500,0 |  | 52000 2600,0 2600,0 |
|  |  | Всего, в т.ч | 198327,24 | 131127,24 | 67200,0 |
|  |  | ОБ | 104694,04 | 52694,04 | 52000,0 |
|  |  | МБ | 3988,6 | 1388,6 | 2600,0 |
|  |  | Средства инвестора | 87044,6 | 77044,6 | 10000,0 |
|  |  | Средства собственников | 2600,0 |  | 2600,0 |