В рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» Катав-Ивановскому муниципальному району в 2024 году выделено 9 247,68422 тыс. руб., в том числе 8 317,0 тыс. руб. - из Федерального бюджета, 468,3 тыс. руб. - из Регионального бюджета, 462,38422 тыс. руб. – из бюджета Катав-Ивановского муниципального района.

В 2024 году планируется благоустроить две общественные территории:

1. Благоустройство пешеходной зоны по адресу: г. Катав-Ивановск, от дома № 1 по ул. Олега Кошевого, вдоль ул. Молодежная и до «ООШ № 4»

Заключен контракт №08693000110230000760001 от 09.01.2024г. на сумму 4 882,83281 тыс. руб.

Подрядчик ООО "СТРОЙТЭК"

Работы выполнены и оплачены на сумму 4 815,90887 тыс. руб.

Заключен контракт № 08693000110240000100001 от 09.04.2024г. на сумму 633,85070 тыс. руб.

Подрядчик ООО "Проф-Гарант"

Работы выполнены, оплачены.

Образовавшаяся экономия в сумме 98,77286 тыс. руб. перераспределена на данный объект на поставку, установку урн и скамеек. Планируемая дата заключения контракта 01.08.2024г.

1. Благоустройство пешеходной зоны (бульвара) по адресу: г. Юрюзань, ул. Советская от дома №59 до дома №63

Заключен контракт №520ЭА от 09.12.2023г. на сумму 3 699,11579 тыс. руб. Подрядчик ООО "СТРОЙТЭК"

Процент готовности объекта - 75%.

В 2025 году планируется благоустроить две общественные территории:

По итогам проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ, на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru (74. gorodsreda.ru) и в соответствии с количеством набранных голосов граждан, определены победители для реализации в 2025 году:

1. Благоустройство пешеходной зоны по адресу: г. Катав-Ивановск, от дома № 38 до дома № 2 по ул. Восточная;

2. Благоустройство общественной территории "Городской парк" ул. Советская, 155, в г. Юрюзань.

На 18.07.2024г. Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области ассигнования до района не довели.

Исп. Зотова О.А.