- ПРОЕКТ

- ПАСПОРТ

муниципальной программы «Капитальное строительство

на территории Катав - Ивановского муниципального района»

- 1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Хортов Андрей Викторович, заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района по обеспечению жизнедеятельности |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Управление коммунального хозяйства транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района |  |
| Соисполнитель программы | - |  |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2027 г.г. |  |
| Цели/задачи муниципальной программы | Цель: Строительство газовых сетей и обеспечение населения Катав - Ивановского муниципального района природным газом | Задача: Строительство газовых сетей и обеспечение населения Катав-Ивановского муниципального района природным газом, в том числе отдаленных сельских поселений |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (руб.) | 92 860 130,0 руб. |  |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой | Национальная цель развития Российской Федерации на период до 2030 года: Обеспечение газом объектов капитального строительства для полноценного и комплексного развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Целевой показатель, характеризующий достижение национальных целей в 2030 году: Обеспечение условий для автономного, энергоэффективного и экологичного теплоснабжения малонаселенных и территориально удаленных от магистрального газа населенных пунктов путем увеличения потребления сжиженного природного газа Государственная программа Челябинской области «Капитальное строительство в Челябинской области» |  |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за 2024 год | Значение показателя по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11. | Обеспечение природным газом 200 жилых домов | Ед. | 0 | 0 | 200 | 0 | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района |
| 22. | Строительство газопроводов 48 км | Ед. | 0 | 0 | 48 | 0 | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района |
| 53. | Создание условий для строительства межпоселковых газопроводов – проектирование 48 км газопровода Протяженность для строительства межпоселковых газопроводов | Км | 0 | 48 | 0 | 0 | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района |

3. План достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

| N п/п | Показатели муниципальной программы | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1. | Показатели процессной части муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение природным газом 200 жилых домов | Ед. |  | x | x | x | x | x | x | x | х | х | х | х | х |
| 1.2 | Строительство газопроводов 48 км | Ед. |  | x | x | x | x | x | x | x | х | х | х | х | х |
| 1.3. | Создание условий для строительства межпоселковых газопроводов – проектирование 48 км газопровода Протяженность для строительства межпоселковых газопроводов | Км |  | x | x | x | x | x | x | x | х | х | 48 | х | 48 |

- 4. Структура муниципальной программы

| N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Строительство газовых сетей и обеспечение населения Катав - Ивановского муниципального района природным газом, в том числе отдаленных сельских поселений |  |  |  |
| Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района |  | 2025 - 2027 гг. |  |
| 1. | Выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектно-сметной документации по объекту: «Проводящий газопровод к с. Первуха, с. Меседа, с. Тюлюк Катав-Ивановского района Челябинской области, в том числе проектно-изыскательские работы» | Выполнение проектно-изыскательных работ позволит построить газопровод и обеспечить природным газом жилые дома | Создание условий для строительства межпоселковых газопроводов – проектирование 48 км газопровода Протяженность для строительства межпоселковых газопроводов |

- 5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего: |
| Всего, в т.ч.: | 44 178 050,0 | 24 341 040,0 | 24 341 040,0 | 92 860 130,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 44 147 550,0 | 24 309 740,0 | 24 309 740,0 | 92 767 030,0 |
| Местный бюджет | 30 500,0 | 31 300,0 | 31 300,0 | 93 100,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Комплекс процессных мероприятий: «Строительство газовых сетей и обеспечение населения Катав - Ивановского муниципального района природным газом, в том числе отдаленных сельских поселений» |  |  |  |  |
| Управление коммунального хозяйства транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района |  |  |  |  |