- ПРОЕКТ

- ПАСПОРТ

муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Катав-Ивановского муниципального района»

- 1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Хортов Андрей Викторович, заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района по обеспечению жизнедеятельности |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Управление коммунального хозяйства транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района |  |
| Соисполнитель программы | Сельские поселения Катав-Ивановского муниципального района |  |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2027 г.г. |  |
| Цели/задачи муниципальной программы | Цель: Комплексное развитие сельских территорий Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области | Задача: Повышение уровня комплексного развития сельских территорий объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (руб.) | 2 861 700 руб. |  |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой | Национальная цель развития Российской Федерации на период до 2030 года: Создание условий для стабильного повышения качества и уровня жизни сельского населения на основе преимуществ сельского образа жизни Целевой показатель, характеризующий достижение национальных целей в 2030 году: создание благоприятных социально-экономических условий для выполнения сельскими территориями их общенациональных функций и решения задач территориального развития Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» |  |

2. Показатели муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за 2024 год | Значение показателя по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель: Комплексное развитие сельских территорий Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Количество реализованных проектов по благоустройству общественных пространств сельских территорий | Шт. | 2 | 5 | 5 | 5 | Управление коммунального хозяйства транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района, Сельские поселения Катав-Ивановского муниципального района |
| 2. | Ремонт улично-дорожной сети с твердым покрытием | Кв. м. | 1754 | 1754 | 1754 | 1754 | Управление коммунального хозяйства транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района, Сельские поселения Катав-Ивановского муниципального района |

- 3. План достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

| N п/п | Показатели муниципальной программы | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1. | Показатели процессной части муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество реализованных проектов по благоустройству общественных пространств сельских территорий | Шт. | х | х | х | х | x | x | x | х | х | 3 | х | 5 |
| 1.2. | Ремонт улично-дорожной сети с твердым покрытием | Кв. м. | х | х | х | х | x | x | x | х | х | х | х | 1754 |

- 4. Структура муниципальной программы

| N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Повышение уровня комплексного развития сельских территорий объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры |  |  |  |
| Управление коммунального хозяйства транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района |  | 2025 - 2027 гг. |  |
| 1.1. | Устройство детской игровой площадки: пос. Совхозный между домами №20 и №21 | Обеспечение благоприятных и культурных условий для досуга населения | Количество реализованных проектов по благоустройству общественных пространств сельских территорий |
| 1.2. | Устройство детской игровой площадки: с. Тюлюк, ул. Карла Маркса, д. 88 (в сторону реки Тюлюк) |  |  |
| 1.3. | Устройство детской игровой площадки: с. Меседа, ул. Советская, 51 |  |  |

- 5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего: |
| Всего, в т.ч.: | 2 861 700,0 | 0,0 | 0,0 | 2 861 700,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 2 861 700,0 | 0,0 | 0,0 | 2 861 700,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Комплекс процессных мероприятий: «Повышение уровня комплексного развития сельских территорий объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры» |  |  |  |  |
| Управление коммунального хозяйства транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района |  |  |  |  |