- ПРОЕКТ

- ПАСПОРТ

муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования Катав - Ивановского муниципального района»

- 1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Хортов Андрей Викторович, заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района по обеспечению жизнедеятельности |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Управление коммунального хозяйства транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района |  |
| Соисполнитель программы | Администрация Катав – Ивановского городского поселения Администрация Юрюзанского городского поселения Администрация Лесного сельского поселения |  |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2027 г.г. |  |
| Цели/задачи муниципальной программы | Цель: Соответствие дорог общего пользования требованиям ГОСТа и техническим правилам ремонта автомобильных дорог | Задача: Развитие и совершенствование улично-дорожной сети района |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (руб.) | 103 291 601,0 руб. |  |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой | Национальная цель развития Российской Федерации на период до 2030 года: Увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог Целевой показатель, характеризующий достижение национальных целей в 2030 году: увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяжённости не менее чем до 60% |  |

2. Показатели муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения |  | Базовое значение за 2024 год | Значение показателя по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель: Соответствие дорог общего пользования требованиям ГОСТа и техническим правилам ремонта автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования с нарастающим итогом/ в том числе с начала текущего года | Км | 45,523/4,741 |  | 48,757/3,234 | 51,283/2,526 | 53,531/2,248 | Управление коммунального хозяйства транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района, Администрация Юрюзанского городского поселения |
| 2. | Процент отремонтированных дорог от общей протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием, планируемых к капитальному ремонту, нарастающим итогом | % | 44,1 |  | 47,2 | 49,7 | 51,9 | Управление коммунального хозяйства транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района, Администрация Юрюзанского городского поселения |

- 3. План достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

| N п/п | Показатели муниципальной программы | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  |
| 1. | Показатели процессной части муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования с нарастающим итогом/ в том числе с начала текущего года | Км | х | х | х | х | x | x | x | х | х | 48,757/3,234 | х |  | 48,757/3,234 |
| 1.2. | Процент отремонтированных дорог от общей протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием, планируемых к капитальному ремонту, нарастающим итогом | % | х | х | х | х | x | x | x | х | х | 47,2 | х |  | 47,2 |

- 4. Структура муниципальной программы

| N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. Развитие и совершенствование улично-дорожной сети района |  |  |  |  |
| Управление коммунального хозяйства транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района |  |  | 2025 - 2027 гг. |  |
| 1.1. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Ильи Тараканова, г.Юрюзань |  | Соответствие дорог общего пользования требованиям ГОСТа и техническим правилам ремонта автомобильных дорог | Ремонт автомобильных дорог общего пользования |
| 1.2. | Ремонт автомобильной дороги от дома № 2А ул. Линейная до дома №50 ул. Песочная,г. Катав-Ивановск |  |  |  |
| 1.3. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Зайцева, г.Юрюзань |  |  |  |
| 1.4. | Ремонт автомобильной дороги от дома №10 до дома № 82 ул.Дм. Тараканова г. Катав-Ивановск |  |  |  |
| 1.5. | Ремонт автомобильной дороги в пос. Василовка (участок от Семеновского моста до ж/д переезда) |  |  |  |
| 1.6. | Ремонт дороги от дома № 56 ул. Майская площадь до дома №6 ул. Гагарина г. Катав-Ивановск |  |  |  |
| 1.7. | Ямочный ремонт Лесного сельского поселения |  |  |  |

- 5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего: |
| Всего, в т.ч.: | 53 399 078,0 | 25 035 003,0 | 24 857 520,0 | 103 291 601,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 52 115 763 | 23 808 337,0 | 23 615 216,0 | 99 539 316,0 |
| Местный бюджет | 1 283 315,0 | 1 226 666,0 | 1 242 304,0 | 3 752 285,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Комплекс процессных мероприятий: «Развитие и совершенствование улично-дорожной сети района» |  |  |  |  |
| Управление коммунального хозяйства транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района |  |  |  |  |