ПРОЕКТ

Паспорт

муниципальной программы Катав-Ивановского муниципального района

«Формирование современной городской среды на территории Катав-Ивановского муниципального района»

- 1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Хортов Андрей Викторович, заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района по обеспечению жизнедеятельности |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района |  |
| Соисполнитель программы | - Администрация Катав-Ивановского городского поселения; - Администрация Юрюзанского городского поселения; |  |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2027 годы |  |
| Цели/задачи муниципальной программы | Цель: Повышение качества и комфорта городской среды на территории Катав-Ивановского муниципального района | Задача 1: обеспечение уровня по благоустройству дворовых территорий Катав-Ивановского муниципального района; Задача 2: обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства общественных территорий Катав-Ивановского муниципального района; Задача 3: повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Катав-Ивановского муниципального района. |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (руб.) | 1 198 644,0 руб. |  |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой | Национальная цель развития Российской Федерации: комфортная и безопасная среда для жизни. Цель государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации": обеспечение качества и доступности услуг жилищно-коммунального хозяйства к 2030 году не менее 50 процентам населения |  |

- Показатели муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за 2024 год | Значение показателя по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель: Повышение качества и комфорта городской среды на территории Катав-Ивановского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | - Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского; муниципального района - Администрация Катав-Ивановского городского поселения; - Администрация Юрюзанского городского поселения. |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий в Катав-Ивановском муниципальном районе от числа нуждающихся | % | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 |  |
| 23. | Количество площадок специально оборудованных для отдыха, общения проведения досуга | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 44. | Доля дворовых территорий, благоустроенных с трудовым участием граждан | % | 25 | 25 | 25 | 25 |  |
| 5. | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 2 | 2 | 0 | 0 |  |
| 6. | Доля благоустроенных общественных территорий в Катав-Ивановском муниципальном районе от числа нуждающихся | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

- 3. План достижения показателей

муниципальной программы в 2025 году

| N п/п | Показатели муниципальной программы | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1. | Показатели процессной части муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | Х | х | х | х | x | x | x | х | х | х | х | 0 |
| 1.2 | Доля благоустроенных дворовых территорий в Катав-Ивановском муниципальном районе от числа нуждающихся | % | X | x | x | x | x | x | x | х | х | х | х | 85,7 |
| 1.3. | Количество площадок специально оборудованных для отдыха, общения проведения досуга | Ед. | X | x | x | x | x | x | x | х | х | х | х | 0 |
| 1.4. | Доля дворовых территорий, благоустроенных с трудовым участием граждан | % | X | x | x | x | x | x | x | х | х | х | х | 25 |
| 1.5. | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | X | x | x | x | x | x | x | х | х | 1 | 1 | 2 |
| 1.6. | Доля благоустроенных общественных территорий в Катав-Ивановском муниципальном районе от числа нуждающихся | % | x | x | x | x | x | x | x | х | х | 50 | 100 | 100 |

- 4. Структура муниципальной программы

| N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Катав-Ивановского муниципального района» |  |  |  |
| Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района |  | 2025 - 2027 гг. |  |
| 1.1. | Задача 1. Обеспечение уровня по благоустройству дворовых территорий Катав-Ивановского | 1)Минимальный перечень: - ремонт дворовых проездов, тротуаров; - обеспечение освещения дворовых территорий; - оборудование автомобильных парковок; - установка скамеек, урн; - оборудование детских и (или) спортивных площадок. 2) Дополнительный перечень: - площадок для отдыха и досуга, площадок для выгула домашних животных; - установка МАФ; - озеленение территорий; - установка и ремонт ограждения; - и иные виды работ. | - Количество благоустроенных дворовых территорий - Доля благоустроенных дворовых территорий в Катав-Ивановском муниципальном районе от числа нуждающихся - Количество площадок специально оборудованных для отдыха, общения проведения досуга |
| 1.2 | Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства общественных территорий Катав-Ивановского муниципального района; | - Выполнение работ по асфальтированию проездов, тротуаров, парковочных мест; - Установка малых архитектурных форм; - Озеленение; - Оборудование детских и спортивных площадок; - Обеспечение освещения. | - Количество благоустроенных общественных территорий - Доля благоустроенных общественных территорий в Катав-Ивановском муниципальном районе от числа нуждающихся |
| 1.3 | Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Катав-Ивановского муниципального района. | - Сохранение и повышение дворовых территорий, благоустроенных с трудовым участием граждан | - Доля дворовых территорий, благоустроенных с трудовым участием граждан |

- 5.Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего: |
| Всего, в т.ч.: | 399 548,0 | 399 548,0 | 399 548,0 | 1 198 644,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 399 548,0 | 399 548,0 | 399 548,0 | 1 198 644,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |