****

**Собрание депутатов**

**Катав-Ивановского муниципального района**

**РЕШЕНИЕ**

15 октября 2014 года № 716

О готовности учреждений социально-культурной сферы Катав-Ивановского муниципального района к работе в зимний период 2014-2015 г.г.

Заслушав информацию заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района Бисярина А.А. о готовности учреждений социально-культурной сферы Катав-Ивановского муниципального района к работе в зимний период 2014-2015 г.г., Собрание депутатов Катав-Ивановского муниципального района

РЕШАЕТ:

1. Информацию о готовности учреждений социально-культурной сферы Катав-Ивановского муниципального района к работе в зимний период 2014-2015 г.г. принять к сведению.

Председатель Собрания депутатов

Катав-Ивановского муниципального района Е.В. Калиничев

**Информация**

**о готовности учреждений социально-культурной сферы Катав-Ивановского муниципального района к работе в зимний период 2014-2015 г.г.**

В целях подготовки учреждений социально-культурной сферы района к работе в зимний период 2014-2015 г.г., проведена следующая работа.

**Образовательные организации**

На проведение ремонтных работ в целях подготовки образовательных организаций к работе в зимний период было направлено **3358,0 тыс. руб**., в т.ч. из средств областного бюджета – 2020,0 тыс. руб., из средств районного бюджета – 1338,0 тыс.руб.

МОУ СОШ № 2 г. Катав-Ивановска – частичная замена оконных блоков – 160,0 тыс. руб. – ОБ; замена задвижек – 10,0 тыс. руб. – МБ;

МОУ ООШ № 5 г. Катав-Ивановска – замена котлов и частичная замена регистров – 86,0 тыс. руб. – МБ

МОУ СОШ № 1 г. Юрюзани - частичная замена оконных блоков – 160,0 тыс. руб. – ОБ; замена стояков – за счет спонсорских средств.

МОУ СОШ № 2 г. Юрюзани - частичная замена оконных блоков – 100,0 тыс. руб. – ОБ;

МОУ ООШ № 3 г. Юрюзани - частичная замена оконных блоков – 100,0 тыс. руб. – ОБ; приобретение котла для системы отопления – 360,0 тыс. руб. – МБ;

МОУ СОШ с. Серпиевка – замена оконных блоков – 500,0 тыс. руб. – ОБ; ремонт кровли – 806,0 тыс. руб. – МБ, прошел аукцион на ремонт фасада – 1000,0 тыс. руб. – ОБ.

Дом творчества г. Юрюзани – замена входной двери – 76,0 тыс. руб. - МБ

**Дошкольное образование**

На проведение ремонтных работ за счет средств местного бюджета выделено **4 200,0** тыс. руб. денежные средства выделены на первоочередные и аварийные мероприятия.

На противопожарные мероприятия направлено 896 т.р. Установлена автоматическая сигнализация в МДОУ №4 «Ромашка» г. Юрюзани, и МДОУ №10 «Сказка» г. Катав-Ивановска, оборудованы дополнительные эвакуационные выходы в МДОУ №6 «Солнышко» г. Катав-Ивановска, и установлены двери с требуемым пределом огнестойкости в МДОУ-Центр развития ребенка №1 «Медвежонок», МДОУ №6 «Золотая рыбка» г. Юрюзани и МДОУ №6 «Солнышко» г. Катав-Ивановска.

В пяти дошкольных образовательных учреждениях завершены работы по частичной замене оконных блоков на сумму 570 тыс. руб. (муниципальные дошкольные образовательные учреждения: №5 «Тополек» г. Катав-Ивановска, №12 «Ёлочка» г. Катав-Ивановска, №14 «Малышок» г. Катав-Ивановска, №18 «Алёнушка» г. Катав-Ивановска, №6 «Золотая рыбка» г. Юрюзани).

Произведен капитальный ремонт кровли в МДОУ №12 «Ёлочка» и №14 «Малышок» г. Катав-Ивановска на сумму 1017,7 тыс. руб. Частично проведен ремонт системы отопления в дошкольных учреждениях №5 «Тополек» и №6 «Солнышко» г. Катав-Ивановска на сумму 309,3 т. Р.

Экономия денежных средств от проведенных котировок и аукционов направлена на ремонт системы отопления в муниципальном дошкольном образовательном учреждении №7 «Петушок» г. Юрюзани. В целях экономии бюджетных средств в трех детских садах: МДОУ-Центр развития ребенка №1 «Медвежонок» №6 «Золотая рыбка» г. Юрюзани и №18 «Аленушка» г. Катав-Ивановска установлены тепловые счетчики на сумму 363,0 тыс.руб.

Проведен ремонт канализации в муниципальном дошкольном образовательном учреждении №12 «Елочка» г. Катав-Ивановска. 103 т.р. направлено на аварийные ремонт здания МДОУ №4 «Ромашка» г. Юрюзани.

Кроме того, за счет средств областного бюджета, выделенных на создание дополнительных мест из 2000,0 т.р. – 1260,6 тыс. руб. направлены на капитальный ремонт группы. Заменены окна, полы, электропроводка, отопление, сантехника.

Проблемы, которые необходимо решить в 2015 году:

- ремонт системы отопления в 5 детских садах: №3 «Родничок», №16 «Кораблик» г. Катав-Ивановска, №1 «Медвежонок», №6 «Золотая рыбка», №7 «Петушок» гор. Юрюзани;

- ремонт кровли в 2 МДОУ: №7 «Колокольчик», №18 «Аленушка» гор. Катав-Ивановска;

- ремонт бойлера в 2 ДОУ: №3 «Родничок» №10 «Сказка» гор. Катав-Ивановска;

- замена оконных блоков: МДОУ №14 «Малышок» гор. Катав-Ивановска

**МУ «Катав-Ивановская центральная районная больница»**

На подготовку к работе лечебного учреждения к работе в зимний период из средств районного бюджета направлено – **63,2** тыс. руб., в т.ч.:

1.Произведена ревизия запорной арматуры системы отопления, холодного и горячего водоснабжения ЦРБ -3,9 тыс. руб.

2.Произведена ревизия запорной арматуры системы отопления, холодного и горячего водоснабжения ЮГБ. 2,6 тыс. руб.

3. Произведен ремонт холодного и горячего водоснабжения ЦРБ-1,2 тыс. руб.

4. Произведен ремонт горячего водоснабжения в ЮГБ 6,5 тыс. руб.

5. Произведена госповерка с заменой тепловычеслителя в отделениях ЦРБ -49,0 тыс.руб.

**Управление культуры**

На подготовку учреждений культуры к работе в зимний период из средств районного бюджета освоено **1613,1**тыс. руб., в т.ч.:  
1. МУ «РМСКО» - ремонт крыльца аварийного выхода – 53,2 тыс. руб.; ремонт кровли здания – 149,2 тыс. руб.

2. ДК с. Серпиевка – замена оконных блоков – 240,7 тыс. руб.;

3. Клуб с. Аратское – ремонт дверей и оконных блоков - 259,8 тыс. руб.;

4. ДК с. Верх-Катавка – заготовка дров – 95,1 тыс. руб.;

5. ДК с. Бедярыш - заготовка дров – 20,4 тыс. руб.;

6. ДК с. Меседа - заготовка дров – 16,0 тыс. руб.;

7. ДК с. Орловка – ремонт кровли здания – 178,8 тыс. руб.; ремонт оконных заполнений – 160,6 тыс. руб.; ремонт дверных блоков – 27,2 тыс. руб.

8. МУК «Муниципальное объединение библиотек» - утепление оконных и дверных проемов – 384,4 тыс. руб.

9. Месединская сельская библиотека – заготовка дров – 11,7 тыс. руб.

10. Бедярышская сельская библиотека – заготовка дров – 16,0 тыс. руб.

**Управление социальной защиты населения**

Для подготовки к отопительному сезону 2014-2015 г.г. в учреждениях социальной защиты освоено **1475,2** тыс. руб., в т.ч., из средств областного бюджета -1375,2 тыс. руб., из средств районного бюджета – 100,0 тыс. руб.

**УСЗН, КЦСОН (ул.Гагарина, 4)**

1. Установлены теплоотражающие экраны за отопительными приборами;
2. произведена замена фильтров в теплосчетчиках;
3. произведена ревизия запорной арматуры и опрессовка системы отопления.

**МУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних**

Проведены мероприятия по подготовке к зиме на сумму 337,0 тыс. руб., в т.ч., из средств областного бюджета – 237,0 тыс. руб. и 100,0 тыс. руб. из средств районного бюджета:

1. проведена дезинфекция овощехранилища – 63,0 тыс. руб - ОБ.
2. проведен ремонт и покраску фасада, ремонт водосточных труб, косметический ремонт игровых и спальных помещений, столовой, кухни, музыкального зала, приемно-карантинного отделения (ул. Ленана,28) – 43,0 тыс. руб.- ОБ.

Выполнены следующие пожарные мероприятия учреждения по выполнению предписания государственного пожарного надзора:

- ремонт путей эвакуации – 30,0 тыс. руб. - ОБ;

- ремонт лестничных ограждений – 101 тыс. руб. - ОБ

Кроме того, из средств районного бюджета выделено 100,0 тыс. руб. на зимнюю одежду детям.

**В МОУ «Детский дом»**

проведены следующие работы на сумму 561,2 тыс. руб. из средств областного бюджета:

-замена счетчика холодной воды – 3,2 тыс. руб.;

- замена счетчика электрической энергии -5,2 тыс. руб.;

- проведена гос.поверка теплосчетчика-3,8 тыс. руб.;

- проведена проверка сопротивления заземления-5,5 тыс. руб.;

- проведена ревизия запорной арматуры-12,0 тыс. руб.;

- проведен косметический ремонт спальных комнат и коридора-30,7 тыс. руб.;

- замена линолеума в жилых комнатах групп и кабинетах-101,5 тыс. руб.;

- ремонт входа в подвальное помещение -73,3 тыс. руб.

Учреждения с постоянным пребыванием детей полностью обеспечены мягким инвентарем (постельными принадлежностями, одеяла, подушки, покрывала и т.д.)

Так же учреждение полностью обеспечены теплой одеждой для воспитанников, (закуплены зимние куртки, шапки, свитера, чулочно-носочные изделия)- 326,0 тыс. руб.

Таким образом, на подготовку учреждений социально-культурной сферы к работе в зимний период освоено **10132,3 тыс. руб.**, в т.ч., из средств районного бюджета – 7314,0 тыс. руб., из средств областного бюджета – 2818,3 тыс. руб.

Заместитель Главы Катав-Ивановского

муниципального района А.А. Бисярин