Об итогах инициативного бюджетирования в 2024 году

В соответствии с Законом 288-ЗО от 15.12.2020г. «О некоторых вопросах правового регулирования отношений, связанных с инициативными проектами, выдвигаемыми для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета» в Катав-Ивановском муниципальном районе принят ряд нормативно правовых документов в соответствии с которыми на территории района осуществляется реализация инициативных проектов:

- Положение о некоторых вопросах правового регулирования отношений, связанных с инициативными проектами, выдвигаемыми для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета в Катав-Ивановском муниципальном районе Решение №36 от 28.12.2020г.;

- Порядок назначения и проведения собрания или конференции граждан в Катав-Ивановском муниципальном районе в целях рассмотрения вопросов внесения инициативных проектов решение № 46 от 08.02.2021г.;

- Положение о реализации инициативных проектов в Катав-Ивановском муниципальном районе Решение Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района 69 от 19.02.2021г.;

- Порядок предоставления и распределения из районного бюджета межбюджетных трансфертов на реализацию инициативных проектов решение Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района №48 от 17.02.2021г.;

- Регламент взаимодействия Администрации Катав-Ивановского муниципального района с инициаторами проектов, а также с городскими и сельскими поселениями, постановление 144 от 19.02.2021г.;

- Порядок проведения на территории Катав-Ивановского муниципального района электронного голосования граждан в отношении инициативных проектов, допущенных к конкурсному отбору постановление Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 09.02.2021г. № 94;

- Порядок согласования использования экономии бюджетных средств в результате применения конкурентных способов при осуществлении закупок товаров, работ, услуг по итогам завершения реализации инициативных проектов в Катав-Ивановском муниципальном районе» постановление Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 20.07.2023г. № 952;

- Муниципальная программа «Поддержка инициативных проектов в Катав-Ивановском муниципальном районе от 25.12.2023г №2139»

Все нормативные акты размещены на сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального района в разделе «Инициативные проекты» НПА. Кроме того, на сайте размещается вся информация, необходимая для участия в конкурсах, типовые формы, отчетность и другая информация, касающаяся инициативного бюджетирования.

В утвержденном бюджете на 2024 год на реализацию инициативных проектов в Катав-Ивановском муниципальном районе было предусмотрено 22 713,8 тыс. рублей, после внесения инициативных платежей, а так же проведения конкурсных процедур сумма составила 23 757,4 тыс. рублей в т.ч., из них:

- 22 486,0 тыс. рублей средства областного бюджета

- 22,5 тыс. рублей средства местного бюджета

- 1 248,9 тыс. рублей средства инициативных платежей

В 2024 году в Катав-Ивановском муниципальном районе реализуется 12 инициативных проектов. Из них 4 детские площадки, 7 спортивных площадок, 1 проекта по благоустройству территорий. По состоянию на 1 октября 2024 года работы выполнены и оплата прошла по 8 проектам:

1. «Спортивная площадка на территории МОУ «Коррекционная школа-интернат г.Катав-Ивановск»

Общая сумма проекта 3 823,98 тыс. рублей, из них в т.ч:

ОБ – 3759,11тыс. рублей

МБ – 3,76 тыс. рублей

Инициативные платежи – 3,00 тыс. рублей

Трудовое участие – 58,11 тыс. рублей

1. «Ремонт хоккейной коробки, расположенной на дворовой территории жилых домов: №22 и №24 по улице Степана Разина, №17 и №19 по улице Ленина г.Катав-Ивановска»

Общая сумма проекта 4 955,29 тыс. рублей. из них в т.ч:

ОБ – 4 641,57 тыс. рублей

МБ – 4,65 тыс. рублей

Инициативные платежи – 282,85 тыс. рублей

Трудовое участие – 26,22 тыс. рублей

1. «Установка тренажерной спортивной площадки на дворовой территории группы жилых домов по улице Пугачевская, №68, №70 и улице Красноармейская, №47 г.Катав-Ивановска»

Общая сумма проекта 268,15 тыс. рублей, из них в т.ч:

ОБ – 257,17 тыс. рублей

МБ – 0,257 тыс. рублей

Инициативные платежи – 10,73 тыс. рублей

Трудовое участие – 0,00 тыс. рублей

1. «Установка наружного видеонаблюдения на дворовой территории группы жилых домов №18 и №20 по улице Степана Разина г.Катав-Ивановска»;

Общая сумма проекта 160,00 тыс. рублей, из них в т.ч:

ОБ – 143,86 тыс. рублей

МБ – 0,144 тыс. рублей

Инициативные платежи – 16,00 тыс. рублей

Трудовое участие – 0,00 тыс. рублей

1. «Обустройство игровой детской площадки на дворовой территории жилого дома: №76 по улице Караваева г.Катав-Ивановска»

Общая сумма проекта 311,47 тыс. рублей, из них в т.ч:

ОБ – 304,32 тыс. рублей

МБ – 0,305 тыс. рублей

Инициативные платежи – 6,60 тыс. рублей

Трудовое участие – 0,25 тыс. рублей

1. «Обустройство игровой детской площадки на дворовой территории жилых домов: №23 и №25 по улице Степана Разина, г.Катав-Ивановска»

Общая сумма проекта 232,56 тыс. рублей из них в т.ч:

ОБ – 232,33 тыс. рублей

МБ – 0,232 тыс. рублей

Инициативные платежи – 0,00 тыс. рублей

Трудовое участие – 0,00 тыс. рублей

1. «Ремонт баскетбольной площадки, расположенной на дворовой территории группы жилых домов: №18 и №20 по улице Ст.Разина г.Катав-Ивановска»

Общая сумма проекта 4 635,25 тыс. рублей, из них в т.ч:

ОБ – 4147,22 тыс. рублей

МБ – 4,15 тыс. рублей

Инициативные платежи – 464,76 тыс. рублей

Трудовое участие – 19,12 тыс. рублей

1. «Устройство спортивной площадки, расположенной на дворовой территории д.д 6 и 8 по ул. Зайцева» г. Юрюзань

Общая сумма проекта 585,82 тыс. рублей, из них в т.ч:

ОБ – 540,28 тыс. рублей

МБ – 0,541 тыс. рублей

Инициативные платежи – 15,00 тыс. рублей

Трудовое участие – 30,00 тыс. рублей.

Проект завершен на 100%

По оставшимся проектам:

1. «Благоустройство детской игровой площадки, расположенной по адресу: Челябинской область, г.Катав-Ивановск, участок на улице Дорожный, между домами №№9 и 11, граничащий с улицей Бажова, дома №№9-1,9-2»

Общая сумма проекта 1493,13 тыс. рублей, из них в т.ч:

ОБ – 1431,45 тыс. рублей

МБ – 1,433 тыс. рублей

Инициативные платежи – 40,00 тыс. рублей

Трудовое участие – 20,25 тыс. рублей

Работы подрядчиком выполнены, оплата прошла частично, на данный момент по проекту ведутся работы по устранению замечаний (замена троса на цепочку у качелей «гнездо») несоответствие по спецификации.

1. «Обустройство игровой детской площадки расположенной на городской территории между домами №33А и №35А по улице Ленинградская, №42 и №44 по улице Караваева города Катав-Ивановска»

Общая сумма проекта 3148,27 тыс. рублей, из них в т.ч:

ОБ – 2817,07 тыс. рублей

МБ – 2,820 тыс. рублей

Инициативные платежи – 320,00 тыс. рублей

Трудовое участие – 8,38 тыс. рублей

Работы подрядчиком выполнены, оплата прошла частично, на данный момент по проекту ведутся работы по устранению замечаний (замена деталей модульной радикальной скамьи) несоответствие по спецификации.

1. «Благоустройство спортивно-детской площадки, расположенной на дворовой территории дома №5 по ул.Ильи Тараканова»

Общая сумма проекта 2 440,19 тыс. рублей из них в т.ч:

ОБ – 2357,83 тыс. рублей

МБ – 2,360 тыс. рублей

Инициативные платежи – 50,00 тыс. рублей

Трудовое участие – 30,00 тыс. рублей

Проект выполнен на 25%.

Проведены работы по выравниванию площадки, установлен 1 спортивный комплекс «воркаут».

На данный момент работы приостановились в связи проведением ремонтных работ по модернизации теплотрассы (проходит вблизи спортивной площадки, нет доступа подрядчику зайти на территорию площадки). Подрядчик направил обращение по продлению срока выполнения работ по контракту.

Планируется завершить проект до конца октября 2024 года.

1. После проведения конкурсных процедур, в ходе образовавшейся экономии и с учетом нераспределенной субсидии, прошедшим конкурсный отбор был признан еще один инициативный проект «Благоустройство стадиона п.Октябрьский»

Общая сумма проекта 1 945,63 тыс. рублей, из них в т.ч:

ОБ – 1 853,78 тыс. рублей

МБ – 1,856 тыс. рублей

Инициативные платежи – 40,00 тыс. рублей

Трудовое участие – 50,00 тыс. рублей

Работы по проекту выполнены на 80%.

Проведены работы по устройству ограждения, установлены трибуны. В данный момент ведутся работы по устройству помещения для раздевалки и хранения инвентаря. Планируется завершить проект до конца октября 2024 года.

Данная инициатива стала очень популярна среди населения. Активность жителей растет, качество предоставленных документов с каждым годом становится лучше, приходит понимание, каким образом можно не только принять участие, но и стать победителем. Привлекаются дополнительные денежные средства не только инициаторов, но и от предприятий и индивидуальных предпринимателей.

Заместитель Главы Катав- Ивановского

муниципального района по финансам,

экономике и управлению имуществом Т.А. Кутина